**校务问答机器人项目会议纪要**

**​（2025年3月21日）​**

**一、会议基础信息**

| **​项目属性** | **​详细信息** |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2025年3月21日 17:00-17:40 |
| 会议形式 | 腾讯会议 |
| 参会人员 | 张炳欣、肖宇轩、王泽宇、张盛易、张奕凡 |
| 项目当前阶段 | ​**需求分析收官 & 文档编制攻坚** |

**二、承上：需求分析阶段总结**

**1. 需求基线确认**

* 完成杨枨老师签字版《需求规格说明书v1.3》（含32个功能点）
* 需求变更冻结（3月20日起），累计处理需求变更4次

**2. 需求验证成果**

| **​验证方式** | **​责任人** | **​关键成果** |
| --- | --- | --- |
| 用户场景走查 | 肖宇轩 | 10名学生完成课表查询/报修工单场景验证 |
| 文档交叉评审 | 张盛易 | 发现需求描述歧义点5处（已全部修订） |

**三、启下：文档编制冲刺计划**

**1. 核心文档责任矩阵**

| **​文档名称** | **​主责人** | **​协作人** | **​交付节点** | **​验收标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《需求规格说明书》终稿 | 张炳欣 | 全体成员 | 3月25日 | 符合IEEE830标准，页码≥40页 |
| 《用户场景白皮书》 | 肖宇轩 | 张盛易 | 3月28日 | 含10个典型场景流程图 |
| 《需求追溯矩阵》 | 王泽宇 | 张奕凡 | 3月26日 | 实现100%需求项双向追溯 |

**2. 风险应对预案**

1. [文档冲突] 张盛易负责每日17:00同步各成员文档版本

2. [格式失控] 启用《需求文档格式规范CHECKLIST》（张盛易编制）

3. [进度延误] 3月25日起启动"文档冲刺日"（每日额外2小时协作）

**四、特别任务分配**

**1. 教师对接专项**

* 张炳欣：4月1日前完成《需求工程方法论总结》PPT（含课程知识映射）
* 张盛易：3月25日提交《文档编制过程问题清单》供教师评审

**2. 知识沉淀计划**

| **​产出物** | **​责任人** | **​交付要求** |
| --- | --- | --- |
| 需求访谈录音文字稿 | 肖宇轩 | 按部门分类，标注关键决策点 |
| 需求变更追踪表 | 张奕凡 | 含变更原因/影响分析/签字记录 |

**五、会议决议**

1. ​**文档编制红线**：所有需求描述须关联原始调研记录（标注问卷编号/访谈时间）
2. ​**验收倒计时**：3月28日进行模拟答辩（全体成员角色扮演教师提问）

**会议记录人**：张盛易  
**文档版本**：V2.0（需求分析专项版）  
**存档路径**：/项目管理/会议纪要/20250321\_需求专项.md