**校务问答机器人项目会议纪要**

**​（2025年3月28日）​**

**一、会议基础信息**

| **​项目属性** | **​详细信息** |
| --- | --- |
| 会议时间 | 2025年3月28日 17:00-17:35 |
| 会议形式 | 腾讯会议 |
| 参会人员 | 张炳欣、肖宇轩、王泽宇、张盛易、张奕凡 |
| 项目当前阶段 | ​**需求分析收官 & 文档终审** |

**二、本周核心任务进展**

**1. 需求分析责任矩阵**

| **​成员** | **​主要工作成果** |
| --- | --- |
| 肖宇轩 | 完成《用户画像文档》v1.2（覆盖4类用户角色），整理教务处/学工部需求变更记录3份 |
| 张炳欣 | 主持2次需求评审会，协调解决"奖学金计算规则"需求冲突 |
| 张盛易 | 输出《非功能需求清单》终版（含性能/安全/兼容性指标），完成8份需求追踪表的格式标准化 |
| 张奕凡 | 建立需求文档Git仓库，实现版本控制（当前版本号：SRS\_20250328\_v1.4） |

**2. 文档编制进度**

markdown

- ✅《需求规格说明书》正文完成度100%（张炳欣主笔）

- ✅ 用户场景流程图绘制完成（肖宇轩）

- ⏳ 附录部分（术语表/参考文献）完成度70%（王泽宇）

**三、突出问题与应对**

| **​问题描述** | **​责任人** | **​解决方案** |
| --- | --- | --- |
| 教务处需求频繁变更（3次） | 张炳欣 | 设立变更冻结期（3.29-4.5），需教师签字授权 |
| 用户画像数据样本量不足 | 肖宇轩 | 追加收集30份学生问卷（4月1日前完成） |
| 文档版本混乱 | 张奕凡 | 实施「每日17:00版本快照」制度 |

**四、关键任务分配（4月前完成）**

| **​里程碑任务** | **​责任人** | **​协作人** | **​交付标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求文档终稿签字确认 | 张炳欣 | 全体成员 | 杨枨老师签字版PDF+纸质档 |
| 用户场景原型走查测试 | 张盛易 | 肖宇轩 | 5名典型用户完成10个核心场景验证 |
| 需求追溯矩阵完善 | 王泽宇 | 张奕凡 | 实现100%需求项双向追溯（需求←→设计） |

**五、下周核心工作（3.29-4.4）**

**1. 需求交付物收尾**

* 4月1日：提交《需求规格说明书》印刷稿（张炳欣负责装订）
* 4月3日：组织需求文档答辩预演（全体参与，张盛易主持）

**2. 知识转移准备**

* 肖宇轩整理需求工程方法论总结PPT（含调研工具/冲突解决案例）
* 王泽宇编制《需求交接清单》，标注需开发团队重点关注的需求项

**六、特别说明**

* ​**教师参与计划**：4月2日单独向杨枨老师汇报需求工程成果（需准备15分钟演示文稿）
* ​**质量红线**：所有需求文档修改须经张盛易格式审核后方可提交

**会议记录人**：张盛易  
**文档版本**：V1.0  
**存档路径**：/项目管理/会议纪要/20250328.md