## G07小组可行性分析报告（针对用户需求变化）

### 1. 需求变更背景

随着用户对个性化设置的需求增加，用户希望在未上传头像时能选择性别对应的默认头像，或更进一步，允许上传自定义头像。该需求的提出主要基于以下几点：

- 用户反馈希望系统能够提供更多的个性化选择，尤其是在个人资料方面。

- 系统当前仅支持默认的男女头像，缺乏灵活性。

- 个性化头像功能能够提升用户体验和互动性。

### 2. 技术可行性分析

#### 前端实现

- 用户界面修改：在个人中心页面新增“上传头像”入口或性别头像选择功能，UI修改量适中。

- 功能集成：基于现有的用户资料页面，增加性别选择下拉框或头像上传按钮。性别字段值与头像直接关联，通过条件判断呈现不同头像。

- 头像处理：上传功能中涉及头像文件的裁剪、压缩、存储等处理，这可以通过调用现有的图像处理库（如TinyPNG、ImageMagick）实现，且这些库已在开发环境中验证过。

#### 后端实现

- 数据存储：现有数据库中已有“头像”字段，可以新增字段或直接使用现有字段来存储上传的头像URL。通过该字段在用户登录时展示相应头像。

- 头像格式限制：对上传文件进行格式和大小限制（如最大2MB，支持jpg、png格式），保证文件上传不会影响系统性能。

- 内容审核：头像上传后可接入内容审核服务（如图像识别API）来检查不合规图片，确保符合平台的使用规范。

#### 兼容性

- 与现有功能兼容：该功能的新增不会影响现有的头像展示流程，用户若未上传自定义头像，仍然显示默认头像。

- 浏览器兼容性：大部分现代浏览器支持HTML5头像上传，且已通过测试，保证各主流浏览器上功能表现一致。

#### 系统架构

- 系统采用模块化设计，头像上传功能作为独立模块进行开发，不会与其他核心功能（如课程查询、成绩查询）产生耦合，系统架构上能够支持这一变更。

### 3. 操作可行性分析

- 用户交互：新增头像选择功能会直接影响用户个人资料页面，操作简单，用户通过选择性别或上传头像来更改头像。界面友好，用户操作便捷。

- 后台支持：后端服务将支持头像上传、存储、压缩和审核，且流程简单，不需要过多的中间环节。

### 4. 风险评估与应对

- 上传文件的安全性：可能存在上传恶意文件的风险。为此，我们将在文件上传中增加文件格式校验（仅支持图片文件）和大小限制（最大2MB）。此外，可集成图像安全扫描服务。

- 图片加载性能：由于头像是静态文件，加载速度较快，且服务器将缓存图像，确保展示流畅。

- 用户隐私：上传头像数据应遵守平台隐私政策，用户上传的头像文件需加密存储，避免泄露用户信息。

### 5. 资源可行性分析

- 开发时间：根据初步评估，前端功能的修改需要2天时间，后端支持（数据库修改、接口开发）约需要3天，测试时间约为2天。整体开发周期为1周，符合当前项目进度。

- 人员分配：团队成员中，前端由张奕凡负责，后端由张盛易与肖宇轩协作完成，测试部分由王泽宇进行。

### 6. 结论

根据上述分析，新增的“头像选择与上传”功能在技术可行性、操作可行性、资源可用性等方面均符合项目要求。该功能可以按时实现，且不会对现有系统功能产生负面影响。因此，建议按照当前规划纳入下一版本开发。

### 📑 总结：

该需求变更已通过可行性分析，技术、操作、资源、风险等方面均具备实施条件。团队已为功能开发分配了合适的任务，并计划在短期内完成。