CCB 会议记录文档

会议名称：校务问答 APP 头像选择与上传功能变更评审会

会议时间：2025年6月1日 10:00-11:00

会议地点：线上腾讯会议

主持人：张炳欣

记录人：王泽宇

参会人员：

CCB 成员：罗钦池（决策人）、张炳欣（项目经理）

开发团队：张奕凡（产品经理）、张盛易（后端开发）、肖宇轩（前端开发）、王泽宇（测试/记录人）

一、会议议程

需求变更与风险讨论：分析头像选择与上传功能的可行性及相关问题。

下一步计划确认：明确功能开发进度、时间节点和责任分配。

决策事项：对开发进度调整、需求变更进行审批。

二、会议内容

1. 需求变更与风险讨论

张奕凡：

问题：头像上传功能涉及的图像处理可能导致服务器负载较大，需确保压缩处理效率。

建议：通过使用TinyPNG库进行压缩，并确保上传图片不超过2MB，防止上传过大的图片拖慢加载速度。

张盛易：

风险：头像上传功能可能存在安全性问题（如恶意文件上传），需要加强接口验证。

应对措施：前后端配合，在上传接口中增加文件格式与大小限制，确保用户上传合法的图像文件。

肖宇轩：

需求调整：性别头像选择界面UI设计需要调整，确保在不同设备屏幕上显示一致。

计划：调整后进行视觉优化，确保在移动端展示不影响用户体验。

2. 下一步计划确认

任务描述	责任人	新时间节点	优先级	备注

头像上传功能开发	张盛易	2025-06-07	高	完成后端接口开发与前端对接

性别头像选择界面设计优化	肖宇轩	2025-06-05	中	确保适配各设备屏幕

上传文件格式与大小限制实现	张盛易	2025-06-06	高	使用TinyPNG进行图片压缩

头像上传功能测试与验收	王泽宇	2025-06-08	高	包含功能测试与兼容性验证

3. 决策事项

参会角色	姓名	意见

决策人	罗钦池	同意头像上传功能开发，并要求在实现过程中重点关注上传文件安全性与加载性能。

项目经理	张炳欣	1. 确保功能开发与测试同步进行，开发完毕后及时提交给测试团队进行验收。

2. 每日同步开发进度。

三、会议决议

问题解决措施：

张盛易与肖宇轩继续紧密配合，确保头像上传与选择功能实现无缝衔接。

王泽宇负责测试头像上传功能，确保在所有设备上正常工作。

需求变更确认：

头像上传功能与性别选择功能将在当前版本中优先实现，开发周期短，影响范围局部，不会干扰现有功能。

四、附件

《头像上传功能实现方案》（张盛易提供）

《头像UI设计优化稿》（肖宇轩提供）

五、签字确认

主持人签字： 张炳欣 ____________________

记录人签字： 王泽宇 ____________________