《校务问答机器人项目评审访谈记录》

校务问答机器人项目评审访谈记录

一、访谈基本信息

| 项目 | 校务问答机器人 |
| --- | --- |
| 访谈时间 | 4.29 |
| 访谈地点 | 理四221 |
| 访谈人 | 张炳欣（G07 小组） |
| 受访人 | 杨枨老师 |
| 项目名称 | 校务问答机器人 |

二、评审检查核心内容与指导意见

（一）项目文档体系完善要求

1. 基础规范性优化

杨枨老师指出，项目文档需参照《软件需求工程分析文档》标准模板，补充封面（含项目名称、小组信息、日期）及目录结构，确保文档符合学术规范与企业级项目交付要求。特别强调需在文档前置部分增加项目背景阐述，明确 “响应校园数字化转型、降低校务部门人工咨询成本” 的核心目标，关联需求文档中 “减少 50% 人工咨询量” 的量化指标。

2. 需求可视化工具落地

- 顶层用例图（上下文图）：要求基于需求文档中的用户分类（学生、教师、校务部门），使用 UML 绘制系统边界图，清晰标注外部用户（如信息中心、教务处）与系统的交互关系（如 “学生→课程查询”“管理员→知识库审核”）。

- 特性树分解：以需求文档中的功能清单（问答服务、互动功能、管理员功能）为一级节点，向下拆解二级功能。例如：

  - 问答服务→学习类问答（课程查询、成绩复核）、生活类问答（宿舍报修、校园卡充值）

  - 互动功能→点赞 / 吐槽、热搜排序、讨论区

（二）用户需求管理与验证流程

1. 教师用户代表邀请要点

- 教师专属需求：科研经费报销指引、科研项目申报流程（优先级最高）等功能设计；

- 交互优化：支持批量导入课程数据、科研政策文档的效率型需求；

- 数据安全：教师访问敏感数据时的二次认证机制与学院数据隔离方案。

通过钉钉同步时，需明确告知教师用户代表将参与需求评审会议，对 “实验室预约功能”“教学政策查询” 等需求的必要性进行投票确认。

2. 需求优先级与资源匹配

- 学生高频需求（课程查询、成绩复核等总分≥15 的最高优先级需求）需在原型设计中优先实现，确保核心场景覆盖；

- 教师与管理员需求：需平衡 “科研经费报销指引”（教师最高优先级）与 “知识库内容审核”（管理员最高优先级）的开发资源，建议采用迭代开发模式，第一期实现基础问答功能，第二期补充专业场景需求；

- 非功能需求：需在《需求规格说明书》中增加 “响应速度≤1 秒”“并发支持≥3000 请求” 等性能指标，作为后续压力测试的验收标准。

（三）系统设计与功能优化建议

1. 多端适配与交互升级

- 手机端规划：参考需求文档中 “集成微信 / 校园 APP” 的操作可行性，建议在原型设计阶段同步考虑移动端界面，重点实现语音交互（支持方言，识别率≥95%）、快捷入口（如 “一键查询课表” 浮窗）；

- 登录界面整合：合并教师与学生用户入口，通过角色选择（下拉菜单）区分权限，避免重复开发；

- 常见问题模块：需对接《需求获取.md》中的 “热搜词管理” 功能，按学生 / 教师分类展示高频问题（如学生端显示 “课程查询”“宿舍报修”，教师端显示 “科研报销”“成绩导出”），点击后触发 LLM 预训练回答。

2. 功能模块调整与风险应对

- 冗余功能移除：根据需求评审结果，“师资查询” 功能与现有 “课程查询 - 教师信息” 模块重复，建议从一期开发范围中剔除；

- 历史查询与反馈机制：需在《需求规格说明书》中明确 “历史对话记录支持日期 / 关键字检索”“用户反馈状态（已处理 / 待回复）可视化” 等细节，关联风险管理中的 “人工审核兜底” 策略；

- LLM 集成优化：针对 “知识库与 LLM 实时同步性能待验证” 的技术风险，建议在开发阶段增加压力测试用例，模拟 3000 并发请求下的问答响应速度，提前验证 API 稳定性。

（四）项目执行计划与资源调配

1. 里程碑与进度管控

根据《软件需求工程项目计划书》中的甘特图，杨枨老师要求：

- 第 3 周里程碑：需求规格说明书需包含完整的用例图、特性树与非功能需求描述，提交至信息中心预审；

- 第 6 周原型确认：需展示手机端首页原型（含语音入口、热搜榜）、教师后台管理界面（数据大屏雏形），组织教师用户代表进行可用性测试；

- 风险应对节点：在 “LLM API 接口不稳定” 风险应对计划中，需明确备用方案（如本地部署轻量级模型）的技术选型时间（第 8 周前完成评估）。

2. 团队分工与工具落地

- 配置管理：严格执行 Git 分支策略（main/dev/test），要求每周同步需求变更至测试分支，确保文档与代码版本一致；

- 协作工具：需求组（肖宇轩）需使用 Jira 管理需求卡片，关联 “课程查询”“科研报销” 等功能的开发任务，设置优先级标签（P0/P1/P2）；

- 预算调整：鉴于 “师资查询” 功能移除，建议将原计划投入的 API 调用预算（约 500 元）转移至 “多语言支持” 开发，提升学生用户体验。

三、访谈结论与后续行动

本次评审明确了文档规范化、需求验证流程、系统设计优化三大核心改进方向。项目组需在 3 个工作日内完成：

- 按模板更新文档封面与目录，补充顶层用例图草图；

- 补发教师用户代表邀请函，附《需求规格说明书》中与教师相关的章节；

- 召开内部会议，按优先级调整 WBS 任务，同步更新甘特图。

杨枨老师强调，下一阶段需重点关注用户参与度，通过钉钉定期同步原型迭代进度，确保需求与实际场景对齐。

优化说明：

- 需求联动：整合文档中的功能清单、优先级排序、非功能需求，使访谈内容更贴近项目实际；

- 风险闭环：将技术可行性中的 “LLM 同步性能”“API 稳定性” 风险与评审建议结合，体现问题解决路径；

- 执行落地：明确里程碑交付物与团队分工，增强计划的可操作性。如需进一步调整细节（如补充具体时间节点、细化某功能设计），可随时告知。