校务问答机器人用户代表文档

一、项目概述

校务问答机器人基于 LLM（大语言模型）技术，为全体师生提供校园生活、学习、教学、科研等综合性校务问答服务，支持点赞、吐槽、热搜排序、评价反馈等功能。为精准优化服务，特设立教师代表与学生代表，搭建与开发团队的沟通桥梁。

二、用户代表角色定义

- 教师代表：邀请本专业本课程的两名教师担任，熟悉课程教学及校务流程，负责反馈教学场景下对机器人的需求。

- 学生代表：由本专业及其他专业的同学、朋友等组成，无需选拔，自愿参与，旨在反映不同专业学生在学习、生活中的需求。

三、用户代表职责

（一）教师代表

- 需求收集与反馈：梳理教学中涉及的校务需求（如课程资料获取、作业提交流程等），汇总后反馈给开发团队。

- 需求确认与评审：参与需求文档、功能设计评审，确保教学相关功能符合实际流程（如审核 “课程进度查询” 的准确性）。

- 测试与验收：模拟教学场景测试，检查回答的专业性；参与验收，从教学角度评估机器人对教学的支持效果。

- 沟通协调：向开发团队传达教学场景下的功能期望与问题，促进双方高效沟通。

（二）学生代表

- 需求收集与反馈：收集不同专业学生在学习（如跨专业选课）、生活（如校园设施使用）等方面的问题，及时反馈给开发团队。

- 需求确认与评审：参与交互设计、功能描述评审，确保操作符合学生习惯（如评估 “校园活动通知” 的便捷性）。

- 测试与验收：全面体验功能，重点检查学习生活类问题回答的完整性；参与验收，从学生视角判断机器人是否满足日常需求。

- 沟通协调：向开发团队传递学生对功能的反馈，协助解决使用中的问题。

四、用户代表权限

- 查阅权：可查阅需求文档、设计方案、测试用例等，全面了解项目内容。

- 建议权：对影响教学或学生体验的功能调整，拥有建议权，保障师生实际权益。

五、用户代表参与项目流程

（一）需求分析阶段

- 教师代表整理教学相关需求，学生代表收集不同专业同学的问题，共同参加调研会议，提交需求清单。

- 与开发团队讨论需求优先级，明确核心功能（如教师关注的 “教学资料上传”、学生关注的 “校园卡服务”）。

（二）设计阶段

- 评审功能设计与交互原型，教师代表关注教学功能，学生代表关注使用体验，3 个工作日内反馈修改意见。

- 参与需求确认会议，确保设计贴合教学与学生实际需求。

（三）开发与测试阶段

- 教师代表每周测试教学功能，学生代表测试学习生活类功能，填写反馈表。

- 参加周例会，沟通测试问题（如学生代表反馈 “图书馆预约” 异常，开发团队及时修复）。

（四）验收与上线阶段

- 教师代表与学生代表分别从教学和学生角度参与验收测试，确认功能达标后反馈意见。

- 上线后，持续收集使用反馈，定期提交优化建议，协助迭代。

六、沟通机制

- 定期会议：每周五召开线上会，同步进展、讨论问题，时长 30–60 分钟。

- 即时沟通：通过工作群或邮件随时反馈紧急问题，开发团队 2 个工作日内初步回复。

- 反馈跟踪：建立问题跟踪表，标注处理状态（已解决、处理中、待评估），确保闭环管理。