JAD会议记录

项目名称：校务问答机器人
会议主题：SRS文档及甘特图等的完善工作
会议日期：2025年4月19日
会议时间：14:00 - 16:30
地点：理工四号楼221

小组名称：G07 小组

参会人员

| 角色 | 姓名 |
| --- | --- |
| 用户客户代表 | 肖佳郎 |
| 教师代表 | 杨枨 |
| 管理员代表 | 张炳欣 |
| 需求分析代表 | 张炳欣、张盛易、肖宇轩、王泽宇、张弈凡 |

会议目标

- 评审 SRS 文档中 LLM 核心功能（如自然语言问答、知识库同步）的完整性。

- 调整项目甘特图，明确关键里程碑与依赖关系（如 API 集成、服务器部署）。

- 细化关键需求用例（如 “课表查询”“故障报修” 场景）。

- 确定愿景计划文档的框架与核心目标描述。

会议内容与结论

1. SRS文档完善

问题：教师代表指出：SRS 中需求用例缺少异常处理逻辑（如网络中断、数据错误）。

结论：需求分析师补充 “网络中断重试机制”“数据错误提示规则”（责任人：肖宇轩，4 月 20 日前完成）。

2. 甘特图调整

讨论点：原甘特图中 “LLM 模型训练” 与 “数据库设计” 时间重叠，存在资源冲突。。

决策：拆分任务为并行阶段，优先完成数据库设计，再启动模型训练，并标注 “GPU 资源占用” 风险点。

3. 需求用例细化

用例名称：用例名称：课表查询

新增规则：

- 输入：学号、学期（必填）
- 输出：可视化课表 + 考试安排
- 争议点：是否支持跨学期查询？
- 结论：一期仅支持单学期查询，二期扩展（责任人：张盛易，4 月 20 日前更新用例文档）。

4.愿景计划框架确认

核心方向：

管理员代表要求：- 短期（2025）：实现师生问答覆盖率≥70%，数据匿名化率 100%，对接教务处、学工部基础数据接口。
- 长期（2026）：接入全部门系统，支持自定义问答模板，扩展多语言支持（如英语、日语）。
- 分工：愿景计划撰写（责任人：张炳欣），技术路线规划（王泽宇对接 AI 实验室）。行动项与责任人

| 任务描述 | 责任人 | 截止日期 | 依赖项/风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 修订 SRS 中异常处理章节 | 肖宇轩 | 2025-04-20 | 需技术组确认重试逻辑 |
| 调整甘特图任务时间与依赖关系 | 王泽宇 | 2025-04-20 | 需同步开发组进度 |
| 绘制 “故障报修” 原型图 | 张盛易 | 2025-04-20 | 需参考现有校务系统交互设计文档 |
| 输出愿景计划初稿框架 | 张炳欣 | 2025-04-20 | 需收集教师代表、学生代表意见 |
| 确认用户需求细节（如多语言优先级） | 张弈凡 | 2025-04-20 | 需与用户代表肖佳郎（若有）沟通确认 |
| 组织记录本次 JAD 会议 | 张弈凡 | 2025-04-20 | 需整理会议纪要并同步全组成员 |

#### 核心亮点

- 技术与场景结合：明确 LLM 响应延迟≤3 秒、知识库准确率≥95% 等技术指标，匹配校园高频问答场景。

- 资源冲突管理：通过甘特图调整避免开发资源（如 GPU、人力）并行冲突，标注 “API 调用成本” 风险点。

- 权限与合规设计：在用例中保留 “管理员人工审核” 机制，符合《个人信息保护法》要求，同时支持教师自定义问答模板。

#### 下一步计划

- 2025-4-21：向干系人（杨枨老师、校务部门代表）汇报修订后的 SRS 与愿景计划框架。

- 2025-5-21：召开第二次 JAD 会议，评审原型设计与甘特图执行情况。

#### 备注

- 参考资料：《校务问答机器人 SRS v0.2》《甘特图》《校园数据接口规范文档》

- 争议待决：多语言支持是否优先纳入一期开发？（需后续调研师生需求）

记录人：张弈凡
审核人：张炳欣